**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 17 сентября 2014 года №2839**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Газификация муниципального образования**

**город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы»**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 17 марта 2017 года №827)**

В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 апреля 2017 года №64-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 76 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2839 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  
17 марта 2017 года №827)следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований Программы | объем финансирования Программы составляет 139 282,9 тыс. рублей, в том числе из: средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик –119 461,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 23 010,6 тыс. рублей;  2016 год – 47 974,2 тыс. рублей;  2017 год – 9 998,7 тыс. рублей;  2018 год – 38 478,3 тыс. рублей;  средств краевого бюджета -19 821,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 9 522,1 тыс. рублей;  2017 год – 10 299,0 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей»; |

2) раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на 2015-2018 годы составляет 139 282,9 тыс. рублей;

2015 год – 23 010,6 тыс. рублей;

2016 год – 57 496,3 тыс. рублей;

2017 год – 20 297,7 тыс. рублей;

2018 год – 38 478,3 тыс. рублей»;

3)приложение к муниципальной программе «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах, а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик В.А. Хрестин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  | |  | | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | |  | | «ПРИЛОЖЕНИЕ | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | |  | | к муниципальной программе  «Газификация муниципального образования | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | |  | | город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы»  (в редакции постановления администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ  мероприятий муниципальной программы  «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы»  (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  мероприятия  муниципальной  программы | | Срок реализа-  ции меропри-  ятия муници-пальной программы | | | Источник финансирова-ния  мероприятия муниципаль-ной программы | | Объем финансирования, всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | Ожидаемый результат (протя-  женность  постро-енных газопро-  водов, км) | Получа-  тель субсидий, ответствен- ный за выполне-  ние меро-  приятия муниципальной программы |
| всего | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | | | **2015-2018**  **годы** | | | **Итого** | | **139 282,9** | | **23 010,6** | **57 496,3** | **20 297,7** | **38 478,3** | **151,393** | управление строительства администрации муниципально- го образования город - курорт Геленджик (далее – управление строительства) |
| **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **9076,2\*** | **0,0** |
| **в том**  **числе:**  **краевой бюджет** | | **19 821,1** | | **0,0** | **9 522,1** | **10 299,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | | **119 461,8** | | **23 010,6** | **47 974,2** | **9 998,7** | **38 478,3** |
| **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **8 376,2\*** | **0,0** |
| Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по  100-процентной газификации Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования город-курорт  Геленджик природным газом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проектирование и строительство разводящего газопровода в с. Архипо-Осиповка. 1-й этап. От ШРП-2 до ШРП-3 | | 2015-2017  годы | | | Всего | | **24 396,9** | | **10 574,4** | **13 822,5** | **0,0** | **0,0** | 2,2 | управление  строительства |
| в том числе:  краевой  бюджет | | 9 522,1 | | 0,00 | 9 522,1 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 14 874,8 | | 10 574,4 | 4 300,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 35,5**\*** | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Проектирование и строительство распре -делительного газопровода  с. Архипо-Осиповка,  г. Геленджик. 2-й этап | | 2016-2018  годы | | | местный бюджет | | 25 030,2 | | 0,0 | 9 546,6 | 5005,3 | 10 478,3 | 51,0 | управление строительства |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 4172,2\* | 0,0 |
| 1.3 | Проектирование и строительство распределительного газопровода с. Текос | | 2016-2017 годы | | | местный бюджет | | 17255,3 | | 0,00 | 17 255,3 | 4142,4\* | 0,0 | 7,7 | управление строительства |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4 | Проектирование и строительство распределительного газопровода с. Текос г.Геленджик. 2 и 3-й этапы строительства | | 2017 год | | | местный бюджет | | 4 414,0 | | 0,0 | 0,0 | 4 414,0 | 0,0 | 4,8 | управление строительства |
| краевой бюджет | | 10 299,0 | | 0,0 | 0,0 | 10 299,0 | 0,0 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | Итого | | **81 395,4** | | **10 574,4** | **40 624,4** | **19 718,3** | **10 478,3** |  |
| в том числе:  местный бюджет | | **61 574,3** | | **10 574,4** | **31 102,3** | **9 419,3** | **10 478,3** | **65,7** |
| **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **8 350,1\*** | **0,0** |
| краевой бюджет | | **19 821,1** | | **0,0** | **9 522,1** | **10 299,0** | **0,0** |
| 2.Наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы  по 100-процентной газификации Пшадского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик  природным газом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проектирование и строи -тельство распределитель- ного газопровода в с. Пшада | | 2015-2017  годы | | | местный бюджет | | 15 151,2 | | 0,0 | 15 151,2 | 26,1\* | 0,0 | 13,8 | управление строительства |
| 2.2 | Проектирование и строи -тельство распределительного газопровода в с. Береговое | | 2016-2017  годы | | | местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | управление строительства |
| 2.3 | Проектирование и строи -тельство распределительно- го газопровода в с.Криница | | 2017-2018  годы | | | местный бюджет | | 3 651,6 | | 2 908,8 | 742,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | управление строительства |
| 2.4 | Проектирование и строительство распредели -тельного газопровода в  хут. Бетта | | 2017-2018  годы | | | местный бюджет | | 3 252,3 | | 1 995,0 | 677,9 | 579,4 | 0,0 | 6,8 | управление строительства |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | | | местный бюджет | | **22 055,1** | | **4 903,8** | **16 571,9** | **579,4** | **0,0** | **47,7** |
| **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **26,1\*** | **0,0** |  |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.Наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации Дивноморского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик  природным газом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проектирование и строительство газопровода высокого давления в  хут. Широкая Щель, г. Геленджик | | 2018 год | | | местный бюджет | | 3 000,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,0 | 1,9 | управление строительства |
| 3.2 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в  хут. Широкая Щель, г. Геленджик | | 2018 год | | | местный бюджет | | 25 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 25 000,0 | 8,3 | управление строительства |
| 3.3 | Проектирование и строительство разводящего газопровода в с. Дивноморское (2-й этап) | | 2015 год | | | местный бюджет | | 1 018,4 | | 1 018,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,43 | управление строительства |
| 3.4 | Проектирование и строи -тельство распределительно- го газопровода по ул. Коро -ленко в.с.Дивноморское | | 2015 год | | | местный бюджет | | 603,3 | | 603,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,24 | управление строительства |
| 3.5 | Проектирование и строительство распредели- тельного газопровода по ул.Шоссейной в пос. Светлый г.Геленджика | | 2015 год | | | местный бюджет | | 1 690,8 | | 1 690,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,19 | управление строительства |
| 3.6 | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Черноморской в  хут. Джанхот  г. Геленджика | | 2015 год | | | местный бюджет | | 591,2 | | 591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,20 | управление строительства |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.7 | Проектирование и строительство распре- делительного газопровода пос. Светлый-  с. Возрождение,  г. Геленджик | | 2015 год | | | местный бюджет | | 3 628,7 | | 3 628,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,36 | управление строительства |
| 3.8 | Проектирование и строительство разводящего газопровода в с. Дивноморское | | 2016 год | | | местный бюджет | | 300,0 | | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 16,25 | управление строительства |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | |  | | | местный бюджет | | **35 832,4** | | **7 532,4** | **300,0** | **0,0** | **28000,0** | **42,89** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*Денежные обязательства, не исполненные в 2016 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения».  Начальник управления строительства  администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик А.С. Пивненко | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |