**ПРОЕКТ**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Информатизация органов местного самоуправления

муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор  муниципальной  программы | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик  (далее - Администрация) | | | | |
| Координаторы  подпрограмм | не предусмотрены | | | | |
| Участники  муниципальной  программы | не предусмотрены | | | | |
| Подпрограммы муниципальной  программы | не предусмотрены | | | | |
| Ведомственные  целевые  программы | не предусмотрены | | | | |
| Цель муниципальной программы | формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | | | | |
| Задачи муниципальной программы | создание, развитие и обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации;  совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами местного самоуправления на основе информационных и телекоммуникационных технологий | | | | |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик | Ц-16 | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов;  доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, защищенных антивирусным программным обеспечением;  доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, имеющих выход в сегмент единой компьютерной сети Администрации с пропускной способностью сети в 1Гбит/сек.;  доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, обеспеченных электронным документооборотом;  доля граждан, обратившихся в Администрацию с использованием электронных сервисов от общего числа обратившихся граждан;  доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, участвующих в обработке конфиденциальной информации или персональных данных, защищенных по требованиям законодательства в области защиты информации | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы,  этапы не предусмотрены | | | | |
| Проекты в составе муниципальной программы | не предусмотрены | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | бюджет  Красно-дарского края | местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 2024 | 7 616,9 | 0,0 | 0,0 | 7 616,9 | 0,0 |
| 2025 | 7 280,8 | 0,0 | 0,0 | 7 280,8 | 0,0 |
| 2026 | 7 245,8 | 0,0 | 0,0 | 7 245,8 | 0,0 |
| 2027 | 7 245,8 | 0,0 | 0,0 | 7 245,8 | 0,0 |
| 2028 | 7 245,8 | 0,0 | 0,0 | 7 245,8 | 0,0 |
| 2029 | 7 245,8 | 0,0 | 0,0 | 7 245,8 | 0,0 |
| 2030 | 7 245,8 | 0,0 | 0,0 | 7 245,8 | 0,0 |
| **Всего** | **51 126,7** | **0,0** | **0,0** | **51 126,7** | **0,0** |

1. Целевые показатели муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Текущие значения некоторых целевых показателей муниципальной программы в течение срока ее реализации сохраняются на одном уровне, так как увеличение объема финансирования мероприятий по годам их реализации не предусматривается.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе. Периодичность расчета – ежегодно.

Срок реализации муниципальной программы 2024-2030 годы. Этапы не предусмотрены.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень и описание основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к муниципальной программе.

3. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №433 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2023 года №1007).

4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор – Администрация.

Органом Администрации, уполномоченным на текущее управление муниципальной программой, определен отдел информатизации Администрации, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

* представляет в управление экономики Администрации сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
* ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
* готовит ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы и

оценке ее эффективности;

* организует информационную и разъяснительную работу, направленную на

освещение целей и задач муниципальной программы;

* осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделе-нных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной програм-мой.

Исполнитель:

- представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основных мероприятий;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Начальник отдела информатизации

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик И.С. Андронов

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Информатизация органов местного самоуправления муниципального

образования город-курорт

Геленджик» на 2024-2030 годы

Целевые показатели муниципальной программы

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Еди-  ница изме-рения | Ста-тус |  | Значение целевого показателя | | | | | | |
| 2022 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автоматизированных рабочих мест в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее- Администрация), обеспеченных  базовым комплектом лицензионных  программных продуктов | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, защищенных антивирусным программным обеспечением | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, имеющих выход в сегмент единой компьютерной сети  Администрации с пропускной  способностью сети в 1Гбит/сек | % | 3 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, обеспеченных электронным документооборотом | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля граждан, обратившихся в Администрацию с использованием электронных сервисов от общего числа обратившихся граждан | % | 3 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, участвующих в обработке конфиденциальной информации или персональных данных, защищенных по требованиям законодательства в области защиты информации | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Начальник отдела информатизации

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик И.С. Андронов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Информатизация органов местного самоуправления муниципального  образования город-курорт  Геленджик» на 2024-2030 годы |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Информатизация органов местного самоуправления

муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  муниципальной программы | Еди-ница изме-рения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета показателя  (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник данных | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характе-ристики целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля автоматизированных  рабочих мест в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Администрация), обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | % | постоянное значение | рассчитывается по формуле:  , где:  D - доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов (%);  X - число автоматизированных рабочих мест в Администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов;  N - общее число автоматизированных рабочих мест в Администрации | данные отдела информатизации Администрации | отдел информатизации Администрации | ежегодно |
| 2 | Доля автоматизированных  рабочих мест в Администрации, защищенных антивирусным программным обеспечением | % | постоянное значение | рассчитывается по формуле:  , где:  D - доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, защищенных антивирусным программным обеспечением (%);  X - число автоматизированных рабочих мест в Администрации, защищенных антивирусным программным обеспечением;  N - общее число автоматизированных рабочих мест в Администрации | данные отдела информатизации Администрации | отдел  информатизации Администрации | ежегодно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Доля автоматизированных  рабочих мест в Администрации, имеющих выход в сегмент  единой компьютерной сети  Администрации с пропускной  способностью сети в 1 Гбит/сек | % | постоянное значение | рассчитывается по формуле:  , где:  D - доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, имеющих выход в сегмент единой компьютерной сети Администрации с пропускной способностью сети в 1Гбит/сек. (%);  X - число автоматизированных рабочих мест в Администрации, имеющих выход в сегмент единой компьютерной сети Администрации с пропускной способностью сети в 1Гбит/сек.;  N - общее число автоматизированных рабочих мест в Администрации | данные отдела информатизации Администрации | отдел  информатизации Администрации | ежегодно |
| 4 | Доля автоматизированных  рабочих мест в Администрации, обеспеченных электронным документооборотом | % | постоянное значение | рассчитывается по формуле:  , где:  D - доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, подключенных к системе электронного документооборота Администрации (%);  X - число автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота Администрации;  N - общее число автоматизированных рабочих мест в Администрации | данные отдела информатизации Администрации | отдел  информатизации Администрации | ежегодно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Доля граждан, обратившихся в Администрацию с использованием электронных сервисов от  общего числа обратившихся граждан | % | постоянное значение | рассчитывается по формуле:  , где:  D - доля граждан, обратившихся в Администрацию с использованием электронных сервисов (%);  X - число граждан, обратившихся в Администрацию с использованием электронных сервисов;  N - общее число граждан, обратившихся в Администрацию | данные управления делами Администрации | отдел  информатизации Администрации | ежегодно |
| 6 | Доля автоматизированных  рабочих мест в Администрации, участвующих в обработке  конфиденциальной информации или персональных данных,  защищенных по требованиям  законодательства в области защиты  информации | % | постоянное значение | рассчитывается по формуле:  , где:  D - доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, участвующих в обработке конфиденциальной информации или персональных данных, защищенных по требованиям законодательства в области защиты информации (%);  X - число автоматизированных рабочих мест в Администрации, участвующих в обработке конфиденциальной информации или персональных данных, защищенных по требованиям законодательства в области защиты информации;  N - общее число автоматизированных рабочих мест в Администрации, участвующих в обработке конфиденциальной информации или персональных данных | данные отдела информатизации Администрации | отдел  информатизации Администрации | ежегодно |

Начальник отдела информатизации

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик И.С. Андронов

Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Информатизация органов местного самоуправления

муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реали-зации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль-ный бюджет | бюджет  Красно-дарско-го края | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Создание, развитие и обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  «Развитие и обслуживание современной информационной инфраструктуры администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:», в том числе: | 2024 | 4 065,9 | 0,0 | 0,0 | 4 065,9 | 0,0 |  | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (далее -Администрация) |
| 2025 | 4 141,8 | 0,0 | 0,0 | 4 141,8 | 0,0 |
| 2026 | 4 141,8 | 0,0 | 0,0 | 4 141,8 | 0,0 |
| 2027 | 4 141,8 | 0,0 | 0,0 | 4 141,8 | 0,0 |
| 2028 | 4 141,8 | 0,0 | 0,0 | 4 141,8 | 0,0 |
| 2029 | 4 141,8 | 0,0 | 0,0 | 4 141,8 | 0,0 |
| 2030 | 4 141,8 | 0,0 | 0,0 | 4 141,8 | 0,0 |
| **всего** | **28 754,7** | **0,0** | **0,0** | **28 754,7** | **0,0** |
| 1.1.1.1 | Техническое оснащение Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик средствами вычислительной и оргтехники | 2024 | 1 548,9 | 0,0 | 0,0 | 1 548,9 | 0,0 | обеспечение Администрации современной вычислитель-ной и оргтехникой (не менее 20 ПК и 12 МФУ в год) | Администрация |
| 2025 | 1 597,8 | 0,0 | 0,0 | 1 597,8 | 0,0 |
| 2026 | 1 597,8 | 0,0 | 0,0 | 1 597,8 | 0,0 |
| 2027 | 1 597,8 | 0,0 | 0,0 | 1 597,8 | 0,0 |
| 2028 | 1 597,8 | 0,0 | 0,0 | 1 597,8 | 0,0 |
| 2029 | 1 597,8 | 0,0 | 0,0 | 1 597,8 | 0,0 |
| 2030 | 1 597,8 | 0,0 | 0,0 | 1 597,8 | 0,0 |
| **всего** | **11 135,7** | **0,0** | **0,0** | **11 135,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Обеспечение Администрации лицензионными программными продуктами | 2024 | 1 317,0 | 0,0 | 0,0 | 1 317,0 | 0,0 | обеспечение лицензионной чистоты используемого программного обеспечения - не ниже 100 % | Администрация |
| 2025 | 1 317,0 | 0,0 | 0,0 | 1 317,0 | 0,0 |
| 2026 | 1 317,0 | 0,0 | 0,0 | 1 317,0 | 0,0 |
| 2027 | 1 317,0 | 0,0 | 0,0 | 1 317,0 | 0,0 |
| 2028 | 1 317,0 | 0,0 | 0,0 | 1 317,0 | 0,0 |
| 2029 | 1 317,0 | 0,0 | 0,0 | 1 317,0 | 0,0 |
| 2030 | 1 317,0 | 0,0 | 0,0 | 1 317,0 | 0,0 |
| **всего** | **9 219,0** | **0,0** | **0,0** | **9 219,0** | 0,0 | **Х** |
| 1.1.1.3 | Ремонт и техническое обслуживание компьютерной и оргтехники Администрации (включая ремонт и заправку картриджей) | 2024 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | обеспечение бесперебойной работы Администрации - 100% | Администрация |
| 2025 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| 2026 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| 2027 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| 2028 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| 2029 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| 2030 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 250,0** | **0,0** | **0,0** | **5 250,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Обеспечение оргтехники Администрации оригинальными и совместимыми картриджами | 2024 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | обеспечение бесперебойной работы Администрации - 100% | Администрация |
| 2025 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2026 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2027 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2028 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2029 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2030 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 150,0** | **0,0** | **0,0** | **3 150,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2 | Основное мероприятие:  «Создание, развитие и обслуживание современной теле-коммуникационной инфраструктуры Администрации», в том числе: | 2024 | 1 284,0 | 0,0 | 0,0 | 1 284,0 | 0,0 |  | Администрация |
| 2025 | 1 284,0 | 0,0 | 0,0 | 1 284,0 | 0,0 |
| 2026 | 1 284,0 | 0,0 | 0,0 | 1 284,0 | 0,0 |
| 2027 | 1 284,0 | 0,0 | 0,0 | 1 284,0 | 0,0 |
| 2028 | 1 284,0 | 0,0 | 0,0 | 1 284,0 | 0,0 |
| 2029 | 1 284,0 | 0,0 | 0,0 | 1 284,0 | 0,0 |
| 2030 | 1 284,0 | 0,0 | 0,0 | 1 284,0 | 0,0 |
| **всего** | **8 988,0** | **0,0** | **0,0** | **8 988,0** | **0,0** |
| 1.1.2.1 | Сопровождение и техническое обслуживание компьютерной сети Администрации и сервисов сети, в том числе серверов | 2024 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 | обеспечение бесперебойной работы сети, сохранности и оперативной обработки информации - 100% | Администрация |
| 2025 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 |
| 2026 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 |
| 2027 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 |
| 2028 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 |
| 2029 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 |
| 2030 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 |
| **всего** | **554,4** | **0,0** | **0,0** | **554,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.2 | Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для Администрации | 2024 | 1 204,8 | 0,0 | 0,0 | 1 204,8 | 0,0 | обеспечение Администрации услугами доступа к сети «Интернет» - 100% | Администрация |
| 2025 | 1 204,8 | 0,0 | 0,0 | 1 204,8 | 0,0 |
| 2026 | 1 204,8 | 0,0 | 0,0 | 1 204,8 | 0,0 |
| 2027 | 1 204,8 | 0,0 | 0,0 | 1 204,8 | 0,0 |
| 2028 | 1 204,8 | 0,0 | 0,0 | 1 204,8 | 0,0 |
| 2029 | 1 204,8 | 0,0 | 0,0 | 1 204,8 | 0,0 |
| 2030 | 1 204,8 | 0,0 | 0,0 | 1 204,8 | 0,0 |
| **всего** | **8 433,6** | **0,0** | **0,0** | **8 433,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача - Совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами местного самоуправления на основе информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие:  Развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе систем электронного документооборота, в том числе: | 2024 | 2 056,8 | 0,0 | 0,0 | 2 056,8 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 1 671,8 | 0,0 | 0,0 | 1 671,8 | 0,0 |
| 2026 | 1 636,8 | 0,0 | 0,0 | 1 636,8 | 0,0 |
| 2027 | 1 636,8 | 0,0 | 0,0 | 1 636,8 | 0,0 |
| 2028 | 1 636,8 | 0,0 | 0,0 | 1 636,8 | 0,0 |
| 2029 | 1 636,8 | 0,0 | 0,0 | 1 636,8 | 0,0 |
| 2030 | 1 636,8 | 0,0 | 0,0 | 1 636,8 | 0,0 |
| **всего** | **11 912,6** | **0,0** | **0,0** | **11 912,6** | **0,0** |
| 1.2.1.1 | Сопровождение справочно-правовых (информационных) систем, используемых Администрацией | 2024 | 1060,7 | 0,0 | 0,0 | 1060,7 | 0,0 | обеспечение Администрации справочно-правовой информацией - 100% | Администрация |
| 2025 | 1060,7 | 0,0 | 0,0 | 1060,7 | 0,0 |
| 2026 | 1060,7 | 0,0 | 0,0 | 1060,7 | 0,0 |
| 2027 | 1060,7 | 0,0 | 0,0 | 1060,7 | 0,0 |
| 2028 | 1060,7 | 0,0 | 0,0 | 1060,7 | 0,0 |
| 2029 | 1060,7 | 0,0 | 0,0 | 1060,7 | 0,0 |
| 2030 | 1060,7 | 0,0 | 0,0 | 1060,7 | 0,0 |
| **всего** | **7 742,9** | **0,0** | **0,0** | **7 742,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.2 | Сопровождение и развитие систем электронного документооборота Администрации | 2024 | 455,4 | 0,0 | 0,0 | 455,4 | 0,0 | обеспечение Администрации электронным документооборотом – не менее 100% | Администрация |
| 2025 | 70,4 | 0,0 | 0,0 | 70,4 | 0,0 |
| 2026 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 0,0 |
| 2027 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 0,0 |
| 2028 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 0,0 |
| 2029 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 0,0 |
| 2030 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 0,0 |
| **всего** | **702,8** | **0,0** | **0,0** | **702,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.3 | Обеспечение безопасности информационных ресурсов Администрации | 2024 | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 540,7 | 0,0 | обеспечение Администрации защищенными сетями и центрами хранения данных - 100% | Администрация |
| 2025 | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 540,7 | 0,0 |
| 2026 | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 540,7 | 0,0 |
| 2027 | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 540,7 | 0,0 |
| 2028 | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 540,7 | 0,0 |
| 2029 | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 540,7 | 0,0 |
| 2030 | 540,7 | 0,0 | 0,0 | 540,7 | 0,0 |
| **всего** | **3 784,9** | **0,0** | **0,0** | **3 784,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.2 | Основное мероприятие:  «Развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия населения и органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах», в том числе: | 2024 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |  | Администрация |
| 2025 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| 2026 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| 2027 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| 2028 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| 2029 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| 2030 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| **всего** | **1 471,4** | **0,0** | **0,0** | **1 471,4** | **0,0** |
| 1.2.2.1 | Развитие и сопровождение официального сайта Администра-ции в информационно-коммуни-кационной сети «Интернет» | 2024 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 | информационное обеспечение населения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - 100% | Администрация |
| 2025 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| 2026 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| 2027 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| 2028 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| 2029 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| 2030 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 0,0 |
| **всего** | **1 471,4** | **0,0** | **0,0** | **1 471,4** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого** | **2024** | **7 616,9** | **0,0** | **0,0** | **7 616,9** | **0,0** | **Х** |
| **2025** | **7 280,8** | **0,0** | **0,0** | **7 280,8** | **0,0** |
| **2026** | **7 245,8** | **0,0** | **0,0** | **7 245,8** | **0,0** |
| **2027** | **7 245,8** | **0,0** | **0,0** | **7 245,8** | **0,0** |
| **2028** | **7 245,8** | **0,0** | **0,0** | **7 245,8** | **0,0** |
| **2029** | **7 245,8** | **0,0** | **0,0** | **7 245,8** | **0,0** |
| **2030** | **7 245,8** | **0,0** | **0,0** | **7 245,8** | **0,0** |
| **всего** | **51 126,7** | **0,0** | **0,0** | **51 126,7** | **0,0** |

Начальник отдела информатизации администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик И.С. Андронов