**Об утверждении Порядка содержания и ремонта**

**автомобильных дорог местного значения в границах**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №289-ФЗ), Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2018 года №508-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №313-ФЗ), статьями 8, 33, 40, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город-курорт Геленджик согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик П.П. Блинова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

#### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении Порядка содержания и ремонта

автомобильных дорог местного значения в границах

муниципального образования город-курорт Геленджик»

Проект подготовлен и внесен:

Управлением жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

Исполняющий обязанности

начальника управления А.В. Сугибин

Проект согласован:

Начальник правового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик И.В. Гребеник

Заместитель главы

муниципального образования

город-курорт Геленджик П.П. Блинов

Первый заместитель главы

муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.В. Полуянов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПОРЯДОК

содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения

в границах муниципального образования город-курорт Геленджик

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет организацию и проведение работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог, работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, организации и обеспечению безопасности дорожного движения, а также регулирует отношения, возникающие при ремонте и содержании автомобильных дорог и сооружений, и является обязательным для исполнения физическими и юридическими лицами (далее также - лица), осуществляющими указанные работы.

1.2. Основной целью содержания и ремонта автомобильных дорог является обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств.

1.3. При осуществлении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог физические и юридические лица руководствуются Правилами благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденными решением представительного органа муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Правила), и Порядком.

1.4. Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

1) оценку технического состояния автомобильных дорог;

2) разработку проектов работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

3) проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

4) приемку работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

1.5. При осуществлении работ по ремонту автомобильных дорог владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильных дорог о сроках такого ремонта и возможных путях объезда с помощью установки знаков дополнительной информации, путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gelendzhik.org, а также через средства массовой информации.

В случае если осуществление работ по ремонту автомобильных работ связано с временным ограничением или прекращением движения транспортных средств по автомобильным дорогам, пользователи автомобильных дорог информируются за 20 дней до начала осуществления работ по ремонту автомобильных дорог.

2. Оценка технического состояния автомобильных

дорог, планирование работ по содержанию

и ремонту автомобильных дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=330E615C314B44BFA78CB3EE722AC8105CF5116484239813C16147D3090876DF9F3F250E51811402780C0B38h7vCP) Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» в целях получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, условиях их работы и степени соответствия их фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям, определенным государственными стандартами и нормативными актами Министерства транспорта Российской Федерации.

2.2. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, а также с учетом анализа аварийности осуществляется планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

2.3. Планы дорожных работ (перечни объектов) утверждаются начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – начальник управления ЖКХ).

Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с планом дорожных работ, утвержденным начальником управления ЖКХ, по муниципальным контрактам (договорам), заключенным с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) в установленном законом порядке.

3. Разработка проектов или сметных расчетов стоимости

работ по содержанию и ремонту автомобильных работ

3.1. Проекты или сметные расчеты разрабатываются в соответствии с [классификацией](consultantplus://offline/ref=330E615C314B44BFA78CB3EE722AC81056F21360822CC519C9384BD10E0729DA982E250E589F140164055F6831406EEBFC125A549340A5A3hAvDP) работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года №402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

3.2. Цель разработки проектов и сметных расчетов содержания и ремонта автомобильных дорог - обеспечение выполнения необходимого комплекса ремонтных работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей, восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и совершенствование организации работ по содержанию автомобильных дорог.

3.3. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земельного полотна, элементов водоотвода.

4. Содержание автомобильных дорог

4.1. Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

4.2. Работы по содержанию автомобильных дорог выполняются в соответствии с муниципальными контрактами (договорами), заключенными управлением ЖКХ в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=330E615C314B44BFA78CB3EE722AC81056F21562842AC519C9384BD10E0729DA8A2E7D0259960A006410093974h1vCP) от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Порядок работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с Правилами и Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года №402.

4.4. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог финансируются за счет средств местного бюджета, краевого бюджета и за счет иных источников финансирования, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

5. Ремонт автомобильных дорог

5.1. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

5.2. При проведении ремонтных работ также выполняются работы по:

- содержанию участков автомобильных дорог или отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения в зоне производства работ;

- организации движения транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными с управлением ЖКХ и органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской Федерации.

6. Приемка и оценка качества работ

6.1. Приемка и оценка качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ требованиям муниципального контракта (договора), проекта или сметного расчета содержания и ремонта автомобильных дорог и технических регламентов.

6.2. Приемка результатов выполненных работ по ремонту и ввод в действие участков ремонта автомобильных дорог осуществляется управлением ЖКХ в соответствии с техническими нормами, а также условиями заключенного на их выполнение муниципального контракта (договора).

Исполняющий обязанности

начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин