

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 декабря 2022 года №2950**

г. Геленджик

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**«Газификация муниципального образования город-курорт**

**Геленджик» на 2020-2025 годы, утвержденную**

**постановлением администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 17 декабря 2019 года №2988**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 23 сентября 2022 года №2099)**

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы, в соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 2022 года № 573 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года №451 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 ноября 2022 года №551», руководствуясь Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статьями 7, 16, 37, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 36, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования город-курорт Геленджик «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 декабря 2019 года №2988 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 сентября 2022 года №1163) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.А. Богодистов, глава муниципального

образования город-курорт Геленджик

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 29.12.2022 №2950

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в муниципальную программу муниципального

образования город-курорт Геленджик «Газификация

муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 17 декабря 2019 года №2988

(в редакции постановления администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик от 23 сентября 2022 года №2099)

1. Строку 11 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы составляет 171 585,7 тыс. рублей и 3 450,0\* тыс. рублей, в том числе:  за счет средств краевого бюджета – 116 770,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 30 106,7 тыс. рублей;  2021 год – 2 756,6 тыс. рублей;  2022 год – 18 291,9 тыс. рублей;  2023 год – 4 719,1 тыс. рублей;  2024 год – 60 896,6 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета – 54 814,8 тыс. рублей и 3 450,0\* тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 12 086,6 тыс. рублей;  2021 год – 4 634,5 тыс. рублей, 3 450,0\* тыс. рублей;  2022 год – 11 808,2 тыс. рублей;  2023 год – 4 320,2 тыс. рублей;  2024 год – 19 708,2 тыс. рублей;  2025 год – 2 257,1 тыс. рублей |
| \*Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | |

».

2. Таблицу №2 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица №2

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | краевой бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | | | | | | |
| 2020 | 42 193,3 | 0,0 | | | 30 106,7 | | 12 086,6 | | 0,0 | |
| 2021 | 7 391,1  3 450,0\* | 0,0 | | | 2 756,6 | | 4 634,5  3 450,0\* | | 0,0 | |
| 0,0 | |
| 2022 | 30 100,1 | 0,0 | | | 18 291,9 | | 11 808,2 | | 0,0 | |
| 2023 | 9 039,3 | 0,0 | | | 4 719,1 | | 4 320,2 | | 0,0 | |
| 2024 | 80 604,8 | 0,0 | | | 60 896,6 | | 19 708,2 | | 0,0 | |
| 2025 | 2 257,1 | 0,0 | | | 0,0 | | 2 257,1 | | 0,0 | |
| **Всего по муниципальной программе** | **171 585,7**  **3 450,0\*** | **0,0** | | | **116 770,9** | | **54 814,8**  **3 450,0\*** | | **0,0** | |
|  | |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 2020 | 42 193,3 | 0,0 | 30 106,7 | | | | 12 086,6 | | 0,0 | |
| 2021 | 7 391,1  3 450,0\* | 0,0 | 2 756,6 | | | | 4 634,5  3 450,0\* | | 0,0 | |
|  | |
| 2022 | 25 656,1 | 0,0 | 18 291,9 | | | | 7 364,2 | | 0,0 | |
| 2023 | 6 782,2 | 0,0 | 4 719,1 | | | | 2 063,1 | | 0,0 | |
| 2024 | 78 347,7 | 0,0 | 60 896,6 | | | | 17 451,1 | | 0,0 | |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Всего** | **160 370,4**  **3 450,0\*** | **0,0** | **116 770,9** | | | | **43 599,5**  **3 450,0\*** | | **0,0** | |
|  | |
| \*Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | | | | | | | | | | |

».

3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Газификация муниципального

образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 29.12.2022 №2950)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Газификация муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реали-зации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель - повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - наращивание темпа газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по  100-процентной газификации муниципального образования город-курорт Геленджик природным газом | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Проектирование и строительство газопроводов», в том числе: | 2020 | 42 193,3 | 0,0 | 30 106,7 | 12 086,6 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 7 391,1 | 0,0 | 2 756,6 | 4 634,5 | 0,0 |
| 3 450,0\* | 3 450,0\* | 0,0 |
| 2022 | 25 656,1 | 0,0 | 18 291,9 | 7 364,2 | 0,0 |
| 2023 | 6 782,2 | 0,0 | 4 719,1 | 2 063,1 | 0,0 |
| 2024 | 78 347,7 | 0,0 | 60 896,6 | 17 451,1 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **160 370,4** | **0,0** | **116 770,9** | **43 599,5** | **0,0** | **Х** |
| **3 450,0\*** | **3 450,0\*** | **0,0** |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 1-я очередь | **2020** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность сетей газоснабжения (газопроводов)-  7,2 км |  |
| **2021** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2022** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2023** | 1 043,9 | 0,0 | 0,0 | 1 043,9 | 0,0 |
| **2024** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2025** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 043,9** | **0,0** | **0,0** | **1 043,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 2-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность сетей газоснабжения (газопроводов)-  6,7 км | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление строительства) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 30 092,0 | 0,0 | 24 747,6 | 5 344,4 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **30 092,0** | **0,0** | **24 747,6** | **5 344,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 3-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность сетей газоснабжения (газопроводов)-  1,3 км | управление  строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 5 738,3 | 0,0 | 4 719,1 | 1 019,2 | 0,0 |
| 2024 | 19 257,9 | 0,0 | 15 837,7 | 3 420,2 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **24 996,2** | **0,0** | **20 556,8** | **4 439,4** | **0,0** |  |
| 1.1.1.4 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 4-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность сетей газоснабжения (газопроводов)-  0,4 км | управление  строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 12 909,2 | 0,0 | 10 616,5 | 2 292,7 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **12 909,2** | **0,0** | **10 616,5** | **2 292,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 5-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность  сетей газоснабжения (газопроводов)- 7,7 км | управление  строительства |
| 2021 | 3 157,0 | 0,0 | 2 756,6 | 400,4 | 0,0 |
| 2022 | 2 160,3 | 0,0 | 0,0 | 2 160,3 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 317,3** | **0,0** | **2 756,6** | **2 560,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.6 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо- Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 6-я очередь | 2020 | 17 668,6 | 0,0 | 14 976,5 | 2 692,1 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов)- 6,6 км | управление  строительства |
| 2021 | 675,1 | 0,0 | 0,0 | 675,1 | 0,0 |
| 2022 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **18 356,7** | **0,0** | **14 976,5** | **3 380,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 7-я очередь | 2020 | 17 662,2 | 0,0 | 15 130,2 | 2 532,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов)- 6,6 км | управление  строительства |
| 2021 | 2 434,8 | 0,0 | 0,0 | 2 434,8 | 0,0 |
| 2022 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **20 111,0** | **0,0** | **15 130,2** | **4 980,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.8 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 8-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов)- 1,4 км | управление  строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 6 079,8 | 0,0 | 5 000,0 | 1 079,8 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **6 079,8** | **0,0** | **5 000,0** | **1 079,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.9 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 9-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность сетей газоснабжения (газопроводов)-  0,6 км | управление  строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 5 708,8 | 0,0 | 4 694,8 | 1 014,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 708,8** | **0,0** | **4 694,8** | **1 014,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.10 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Криница,  г. Геленджик | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | протяженность сетей газоснабжения (газопроводов)-  9,3 км | управление  строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **4 800,0** | **0,0** | **0,0** | **4 800,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.11 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в  хут. Широкая Щель, г. Геленджик | 2020 | 4 640,0 | 0,0 | 0,0 | 4 640,0 | 0,0 | протяженность сетей  газоснабжения (газопроводов)-  2,5 км | управление  строительства |
| 2021 | 0,0  3 450,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0  3 450,0\* | 0,0 |
| 2022 | 22 159,6 | 0,0 | 18 291,9 | 3 867,7 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **26 799,6** | **0,0** | **18 291,9** | **8 507,7** | **0,0** | **Х** |
| **3 450,0\*** | **0,0** | **0,0** | **3 450,0\*** | **0,0** |
| 1.1.1.12 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в хут. Бетта,  г. Геленджик | 2020 | 1 722,5 | 0,0 | 0,0 | 1 722,5 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов)-  7,4 км | управление  строительства |
| 2021 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| 2022 | 440,6 | 0,0 | 0,0 | 440,6 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 175,6** | **0,0** | **0,0** | **2 175,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.13 | Проектирование и строительство распределительного газопровода с. Береговое,  г. Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов)-  19,9 км | управление  строительства |
| 2021 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| 2022 | 868,6 | 0,0 | 0,0 | 868,6 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **881,1** | **0,0** | **0,0** | **881,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.15 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Пшада, 2-й и 3-й этапы строительства | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов)-9,3 км | управление  строительства |
| 2021 | 1 099,2 | 0,0 | 0,0 | 1 099,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 099,2** | **0,0** | **0,0** | **1 099,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача – проведение комплекса мероприятий по содержанию объектов газоснабжения (распределительных газопроводов) муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Эксплуатация газопроводов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  (далее - управление ЖКХ) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 4 444,0 | 0,0 | 0,0 | 4 444,0 | 0,0 |
| 2023 | 2 257,1 | 0,0 | 0,0 | 2 257,1 | 0,0 |
| 2024 | 2 257,1 | 0,0 | 0,0 | 2 257,1 | 0,0 |
| 2025 | 2 257,1 | 0,0 | 0,0 | 2 257,1 | 0,0 |
| **всего** | **11 215,3** | **0,0** | **0,0** | **11 215,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Проведение ремонтных работ, эксплуатация, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание объектов муниципальной собственности (распределительных газопроводов) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | эксплуатация газопровода протяжен-ностью - 60,1 км | управление ЖКХ |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 4 444,0 | 0,0 | 0,0 | 4 444,0 | 0,0 |
| 2023 | 2 257,1 | 0,0 | 0,0 | 2 257,1 | 0,0 |
| 2024 | 2 257,1 | 0,0 | 0,0 | 2 257,1 | 0,0 |
| 2025 | 2 257,1 | 0,0 | 0,0 | 2 257,1 | 0,0 |
| **всего** | **11 215,3** | **0,0** | **0,0** | **11 215,3** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого** | **2020** | 42 193,3 | 0,0 | 30 106,7 | 12 086,6 | 0,0 |  |  |
| **2021** | 7 391,1 | 0,0 | 2 756,6 | 4 634,5 | 0,0 |
| 3 450,0\* | 3 450,0\* | 0,0 |
| **2022** | 30 100,1 | 0,0 | 18 291,9 | 11 808,2 | 0,0 |
| **2023** | 9 039,3 | 0,0 | 4 719,1 | 4 320,2 | 0,0 |
| **2024** | 80 604,8 | 0,0 | 60 896,6 | 19 708,2 | 0,0 |
| **2025** | 2 257,1 | 0,0 | 0,0 | 2 257,1 | 0,0 |
| **всего** | **171 585,7** | **0,0** | **116 770,9** | **54 814,8** | **0,0** |
| **3 450,0\*** | **3 450,0\*** |  |
| \*Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | | | | | | | | | |

».

4. Приложение 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение 10

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Газификация муниципального

образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик

от 29.12.2022 №2950)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:  
«Распределительный газопровод в с. Кринница,

г. Геленджик (проектирование и строительство)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование  и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 9,3 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | Источник  финанси-рования | Всего (тыс. рублей) | Период реализации программы | | | | |
| предшест-вующий период | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) | **всего** | **32 119,7** | **4 249,8** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой  бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный  бюджет | 32 119,7 | 4 249,8 | - | - | - | - |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предос-тавляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **36 419,7** | **4 249,8** | **-** | **-** | **4 300,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 36 419,7 | 4 249,8 | - | - | 4 300,0 | - |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |

».

5. Приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Газификация муниципального

образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик

от 29.12.2022 №2950)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:  
«Распределительный газопровод в хут. Широкая Щель,

г. Геленджик (проектирование и строительство)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование  и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 2,5 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | Источник  финанси-рования | Всего (тыс. рублей) | Период реализации программы | | | | |
| предшест-вующий период | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) | **всего** | **26 853,3** | **4 693,7** | **22 159,6** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой  бюджет | 18 291,9 | - | 18 291,9 | - | - | - |
| местный  бюджет | 8 561,4 | 4 693,7 | 3 867,7 | - | - | - |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **26 853,3** | **4 693,7** | **22 159,6** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 18 291,9 | - | 18 291,9 | - | - | - |
| местный бюджет | 8 561,4 | 4 693,7 | 3 867,7 | - | - | - |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |

».

6. Приложение 13 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «Приложение 13  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Газификация муниципального  образования город-курорт  Геленджик» на 2020-2025 годы  (в редакции постановления  администрации муниципального образования город-курорт  Геленджик  от 29.12.2022 №2950) |

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:  
«Распределительный газопровод в хут. Бетта,

г. Геленджик (проектирование и строительство)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование  и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 7,4 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | Источник  финансиро-вания | Всего (тыс. рублей) | Период реализации программы | | | | |
| предшест-вующий период | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) | **всего** | **21 324,6** | **21 324,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой  бюджет | 14 624,4 | 14 624,4 | - | - | - | - |
| местный  бюджет | 6 700,2 | 6 700,2 | - | - | - | - |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **21 765,2** | **21 324,6** | **440,6** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 14 624,4 | 14 624,4 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 7 140,8 | 6 700,2 | 440,6 | - | - | - |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |

».

7. Приложение 14 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «Приложение 14  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Газификация муниципального  образования город-курорт  Геленджик» на 2020-2025 годы  (в редакции постановления  администрации муниципального образования город-курорт  Геленджик  от 29.12.2022 №2950) |

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:  
«Распределительный газопровод в с. Береговое,

г. Геленджик (проектирование и строительство)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование  и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 19,9 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | Источник  финансиро-вания | Всего (тыс. рублей) | Период реализации программы | | | | |
| предшест-вующий период | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) | **всего** | **82 156,4** | **82 156,4** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой  бюджет | 65 194,0 | 65 194,0 | - | - | - | - |
| местный  бюджет | 16 962,4 | 16 962,4 | - | - | - | - |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **83 025,0** | **82 156,4** | **868,6** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 65 194,0 | 65 194,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 17 831,0 | 16 962,4 | 868,6 | - | - | - |
| иные  источники | - | - | - | - | - | - |

».

Н.В. Мальцева, исполняющий обязанности

начальника управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик